Tätigkeit	Geschätzter Aufwand / (h)		06.05.2013				07.05.2013				08.05.2013				13.05.2013				14.05.2013				15.05.2013				16.05.2013				17.05.2013				21.05.2013				22.05.2013
Planung IPA
Ablauf planen	2h	Soll
		Ist
1. Teil der IPA schreiben	2h	Soll
		Ist
2. Teil Projekt- planung	2h	Soll
		Ist
Planung Entwicklung
Aufteilen der Entwicklung in Iterationen	4h	Soll
		Ist
Realisierung (in jedem folgenden Schritt ist das Schreiben von Tests eingerechnet)
Applikation initialisieren und Setup machen	2h	Soll
		Ist
Login	4h	Soll
		Ist
Resourcen erstellen	10h	Soll
		Ist
Statis ausser SSH impementieren	8h	Soll
		Ist
Validierungen umsetzen	4h	Soll
		Ist
SSH Status umsetzen	4h	Soll
		Ist
Polishing und Refactoring	8h	Ist
		Soll
Dokumentieren	18h	Soll
		Ist
Reserve	8h	Soll
		Ist
		Soll
		Ist
		Soll
		Ist